List Intencyjny

dotyczący współpracy w ramach przedsięwzięcia-

poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej 
na odcinku Szczytno- Ełk, zawarty w dniu 02.04.2007 r.

pomiędzy

Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie, w imieniu którego działają na podstawie udzielonych pełnomocnictw:

- mgr inż. Ireneusz Merchel- Dyrektor Zakładu

- inż. Dariusz Kaczyński- zastępca Dyrektora ds. technicznych

a

Jednostkami Samorządu Terytorialnego, reprezentowanym przez:

- Starostę Jarosława Matłacha- Powiat Szczycieński,

- Burmistrz Danutę Górską- Miasto Szczytno,

- Wójta Sławomira Wojciechowskiego- Gmina Szczytno,

- Wójta Janusza Pabicha- Gmina Świętajno,

oraz

- Starostę Andrzeja Nowickiego- Powiat Piski,

- Burmistrza Leszka Marka Gryciuka- Gmina Ruciane- Nida,

- Burmistrza Jana Alickiego- Gmina Pisz,

- Burmistrza Ryszarda Sławomira Szumowskiego- Gmina Biała Piska,

i

- Starostę Krzysztofa Piłata- Powiat Ełcki,

- Prezydenta Tomasza Andrukiewicza- Miasto Ełk,

- Wójta Antoniego Polkowskiego- Gmina Ełk.

§ 1

Przedmiotem współpracy jest:

- Realizacja wspólnego przedsięwzięcia w zakresie poprawy infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno- Ełk w km 45,900 ÷ 156,500

- Określenie obmiaru robót ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego Listu Intencyjnego, niezbędnych do realizacji w celu osiągnięcia przyjętych założeń technicznych i efektów eksploatacyjnych

- ustalenie odpowiedzialności za reazlizację przyjętych zobowiązań 
w zakresie organizacji robót, technologii robót i nadzoru technicznego

§ 2

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie zobowiązuje się do:

- Dostarczenia na miejsce robót niezbędnych materiałów dla realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1

- zapewnienia transportu szynowego do przemieszczania materiałów, narzędzi i sprzętu mechanicznego

- wyposażenia grup roboczych w sprzęt i urządzenia mechaniczne

- zapewnienia właściwej organizacji robót, zgodnie z zasadami BHP przy uwzględnienie konieczności utrzymania ruchu kolejowego

- opracowanie Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego na czas prowadzenia robót

- przeszkolenia z zakresu BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w obrębie czynnych torów kolejowych

- zapewnieni nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z obowiązującymi instrukcjami na PKP S.A.

- dokonywania odbiorów robót eksploatacyjnych i końcowych

- Prowadzenie książek obmiaru robót zrealizowanych w poszczególnych dniach roboczych

- segregacji materiałów odzyskanych i przyjęcia na stan magazynowy

§ 3

Samorządy zobowiązane są do:

- zapewnienia robotników w ilości 110 osób, posiadających aktualne badania lekarskie na stanowisko robotnika torowego

- zapewnienia transportu do przemieszczania robotników do miejsc prowadzonych robót

- zapewnienia zatrudnionym robotnikom odzieży i obuwia roboczego, ochron osobistych oraz wyposażenie grup roboczych w apteczki pierwszej pomocy

- prowadzenie nadzoru nad dyscypliną pracy w poszczególnych grupach roboczych

- zapewnienia warunków socjalnych zatrudnionym robotnikom

- prowadzenia w sposób udokumentowany ewidencji czasu pracy robotników

- udziału przy dokonywaniu odbiorów robót eksploatacyjnych oraz końcowych

§ 4

Zorganizowane przez Samorządy grupy robocze przy realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1 zostaną zatrudnieni przy:

  - Demontażu i rozbrajaniu nawierzchni kolejowej lub jej elementów

  - Wymianie podkładów drewnianych, betonowych lub podzłączowych

  - Odkręcaniu, dokręcaniu lub wymianie poszczególnych złączek nawierzchni torowej (śruby, wkręty, pierścienie, podkładki, przekładki, opórki, łubki, śruby łubkowe)

  - Wycinaniu drze i krzaków rosnących na terenie PKP S.A. w odległości do 15,0 m od osi toru

  - Poprawieniu warunków widoczności na przejazdach kolejowych

  - Odtworzeniu ciągów odwadniających oraz oczyszczaniu wlotów i wylotów przepustów

  - Odnowieniu hektometrów, tarcz i wskaźników rozmieszczonych przy linii kolejowej

  - Załadunkach i wyładunkach materiałów nawierzchni torowej

§ 5

- Niniejszy List intencyjny zostaje zawarty na okres od 04 maja 2007 r. do 5 listopada 2007 r.

- roboty mogą być prowadzone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy (wolne soboty, niedziele)

- Niniejszy list intencyjny został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Niniejszy List Intencyjny podpisali:

PKP S.A Polskie Linie Kolejowe w Olsztynie- mgr inż. Ireneusz Merchel Dyrektor Zakładu

Starosta  Szczycieński-  Jarosław Matłach

Burmistrz Miasta  Szczytna- Danuta Górska

Wójt Gminy Szczytno- Sławomir Wojciechowski

Wójta Gminy Świętajno- Janusz Pabich

Starosta Powiatu Piskiego- Andrzej Nowicki

Burmistrz Gminy Ruciane- Nida- Leszka Marka Gryciuka

Burmistrz Gminy Pisz- Jan Alicki

Burmistrz Gminy Biała Piska- Ryszard Sławomir Szumowski

Starosta Powiatu Ełckiego- Krzysztof Piłat

Prezydent Miasta Ełk- Tomasz Andrukiewicz

Wójt Gminy Ełk- Antoni Polkowski